MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO

EXPEDIENTE TÉCNICO:

PROYECTO:

“REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA, PSJE HUASCAR, ATAHUALPA, CALLE 5, NARDOS, GERANIOS, CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES: 2425901

Víctor Larco, Agosto del 2018

DATOS GENERALES

PROYECTO                                    :	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) AV. PROLONGACION SANTA EDELMIRA DESDE LA AV. VICTOR LARCO HERRERA HASTA LA AV. PROLONGACION JUAN PABLO II. SAN LIBERACION SOCIAL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD- CODIGO IP Nº 2423947

UBICACIÓN                                  :	 SECTOR LIBERACION SOCIAL  –  VICTOR LARCO – TRUJILLO – LA LIBERTAD

VALOR REFERENCIAL	      :	S/. 405,794.77 SOLES

VIGENTE A	      	      :	MAYO 2018

MODALIDAD DE EJECUCION       :	Por Contrata

PLAZO DE EJECUCION	      :       30 DIAS CALENDARIOS

DATOS GENERALES

PROYECTO:	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA, PSJE HUASCAR, ATAHUALPA, CALLE 5, NARDOS, GERANIOS, CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

UBICACIÓN                                   :	SECTOR BUENOS AIRES CENTRO, URB. LAS FLORES Y VISTA ALEGRE  –  VICTOR LARCO – TRUJILLO – LA LIBERTAD

VALOR REFERENCIAL	      :	S/ 1,249,943.07  SOLES

VIGENTE A	      	      :	AGOSTO  2018

MODALIDAD DE EJECUCION       :	Por Contrata

PLAZO DE EJECUCION	      :       60 DIAS CALENDARIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

# GENERALIDADES

OBRA                                  :	'"REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA,PSJE HUASCAR,ATAHUALPA, CALLE 5, NARDOS, GERANIOS, CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO	: 		La Libertad

PROVINCIA 		:		Trujillo

DISTRITO 		: 		Víctor Larco

REGION GEOGRAFICA	:		Costa (x)     Sierra ()     Selva (   )

ALTITUD		:		3 m.s.n.m.

PROPIETARIO 		: 		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO H.

Macro localización

Micro localización

Vista Satelital de la localidad de Víctor Larco

Nota: Mayor detalle ver plano de ubicación y localización del proyecto.

IMAGEN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

# INTRODUCCION

El Distrito de Víctor Larco herrera, cuya Comuna dirige el Mg. Carlos Enrique Vásquez Llamo, para el presente periodo 2015 – 2018, se ha visto afectado por el Fenómeno del Niño Costero, por lo que en ésta gestión, se han programado obras prioritarias para la recuperación de infraestructuras urbana, como es el caso de la ejecución de la obra '"REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA,PSJE HUASCAR,ATAHUALPA, CALLE5, NARDOS, GERANIOS,CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD." implementando de esta manera la

reconstrucción de la red vial urbana existente, con el objetivo de marcar el crecimiento y mejoramiento del ornato en este distrito.

# ANTECEDENTES:

El proyecto en mención, nace como necesidad de recuperar el Servicio de transitabilidad en una forma adecuada en el sector Buenos Aires Centro, Urb. Las Flores y Vista Alegre por lo cual la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera ha seleccionado, priorizado y aprobado a solicitud de los pobladores.

Es preciso mencionar que las vías en estudio no cuentan con señalización horizontal (Marcas en pavimento) ni vertical.

Las vías en estudio se encuentran enmarcadas dentro de la modalidad de vías locales, que son vías que proveen el acceso a los predios o lotes, llevando únicamente su tránsito propio; canalizando los flujos de transporte local hacia y desde las vías colectoras interdistritales o distritales.

La actual superficie de rodadura de la vía, debido a su uso y también en parte debido a los embates climatológicos acaecidos en el mes de marzo de 2017, no cubre de forma adecuada y segura en un 100%, las necesidades del flujo vehicular para la zona en mención, pues se encuentra deteriorada, con pérdida total de asfalto (Transitabilidad muy baja) en algunas zonas o pérdida parcial (Baches), causando malestar en los vecinos (beneficiarios directos) y a la población en general que circula por estas vías, consideradas como vías locales.

El Propósito del Proyecto '"REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA,PSJE HUASCAR,ATAHUALPA, CALLE5, NARDOS, GERANIOS,CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE SANCHEZ CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.", es mejorar las condiciones físicas y ambientes de  los centros poblados, recuperando la calidad de vida de la población, rescatando y elevando el valor inmobiliario de las viviendas, recuperar el uso de la infraestructura no utilizada, contribuir a crear las condiciones de competitividad para el desarrollo de las cadenas productivas de base local con demanda nacional e internacional.

# OBJETIVOS:

El objetivo que se pretende lograr con éste proyecto es:

- Mejorar las condiciones actuales de transitabilidad vehicular en el sector Buenos Aires Centro, Urb. Las Flores y Vista Alegre brindando un mejor acceso de la población a los centros sociales, institucionales, de salud, de educación y de comercio.

- Evitar los malestares de la población en cuanto a la salud, por cuanto es necesario disminuir a cantidades no perjudiciales, la cantidad de polvo y material fino proveniente de la base, lo cual afecta el sistema respiratorio de las personas que transitan por esta zona.

- Recuperación de la  red  vial  existente y  el aspecto estético y urbanístico de la zona.

# UBICACIÓN:

El lugar donde se construirá esta obra, se encuentra en el sector Buenos Aires Centro, Urb. Las Flores y Vista Alegre

Departamento		: La Libertad.

Provincia 		: Trujillo.

Distrito			: Víctor Larco Herrera

Las calles a intervenir son las siguientes:

| VÍA A INTERVENIR - CENTRO |  | DESDE | HASTA | LONGITUD DE CALLE (M) | ÁREA DE INTERVENCIÓN (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALLE HERMANOS PINZON | CALLE ENCANTO | CALLE BOLOGNESI | 112 | 1,251.46 |
| 2 | CALLE CALLAO | AV VICTOR LARCO HERRERA | AV SEOANE | 481 | 3,223.44 |
| 3 | CALLE LIMA | AV VICTOR LARCO HERRERA | CALLE TACNA | 104 | 665.99 |
| 4 | CALLE SANTA ROSA | CALLE LORETO | CALLE SALAVERRY | 180 | 2,180.76 |
| 5 | PASAJE HUASCAR | PASAJE HUASCAR | CALLE BOLIVIA | 98 | 617.52 |
| 6 | CALLE ATAHUALPA | PASAJE HUASCAR | PASAJE ATAHUALPA | 94 | 521.4 |
| VÍA A INTERVENIR - LAS FLORES |  |  |  |  |  |
| 1 | CALLE 5 | CALLE C4 | AV. PAUJILES | 262 | 1698.58 |
| 2 | LOS NARDOS | CASUARINAS | CALLE 7 | 105 | 717.13 |
| 3 | LOS GERANIOS | CALLE 1 | CALLE C12 | 47 | 344.1 |
| 4 | CALLE 1 | CALLE 94 | PARQUE | 100 | 694.71 |
| 5 | CALLE 94 | CALLE 93 | AV. JUAN PABLO | 97 | 600.57 |
| 6 | CALLE 7 | CALLE 4 | CALLE 2 | 89 | 599.92 |
| 7 | CASUARINAS | LOS NARDOS | CALLE C14 | 41 | 288.36 |
| VÍA A INTERVENIR - VISTA ALEGRE |  |  |  |  |  |
| 1 | SANCHEZ CARRIÓN | AV 2 DE MAYO | CALLE 28 DE JULIO | 646 | 4,429.97 |
| 2 | CALLE AYACUCHO | MANCO CAPAC | CALLE MANUEL SEOANE | 116.5 | 801.72 |
| 3 | CALLE TUPAC AMARU | GARCILASO DE LA VEGA | SANCHEZ CARRION | 150 | 1,124.89 |
| 4 | CALLE MANUEL RAZURI | AV 2 DE MAYO | CALLE BUENOS AIRES | 252 | 1,734.37 |
| 5 | CALLE WIRACOCHA | CALLE TARAPACA | PASAJE INCA ROCA | 98 | 815.8 |
| 6 | PASAJE PERÚ | AV 2 DE MAYO | CALLE MANUEL RAZURI | 61 | 556 |
| 7 | PASAJE WIRACOCHA | CALLE MANUEL SEOANE | CALLE PACHACUTEC | 35 | 218.37 |
| 8 | PASAJE INCA ROCA | AV 2 DE MAYO | CALLE WIRACOCHA | 36 | 297.21 |
| 9 | LEONCIO PRADO | CALLE PACHACUTEC | CALLE MANCO CAPAC | 80 | 554.39 |
| 10 | PASAJE E | CALLE JOSE GALVEZ | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO | 80.4 | 734.5 |
| 11 | CALLE PACHACUTEC | PASAJE WIRACOCHA | CALLE PACHACUTEC | 68 | 584.76 |
|  |  |  | TOTAL ÁREA A INTERVENIR | 2868.9 | 21,524.25 |

# CLIMA

El clima del Distrito de Víctor Larco Herrera basado en el sistema de clasificación de Koppen y el Mapa Ecológico elaborado por la ONERN se encuentra ubicado como un clima desértico costero cálido. Este clima se caracteriza por la presencia de las precipitaciones pluviales promedio de 50 mm. Medias anuales, oscilando entre 75 mm en el nivel más bajo y los 25 mm en el nivel más alto, la temperatura promedio del Distrito es de 18° C.

# DESCRIPCION ACTUAL DE LA VIA

En la actualidad estas vías se encuentran sin tratamiento alguno, en estado  destruido, colapsado, dañado y recuperable dependiendo de cada calle y cada área, lo cual dificulta el libre tránsito por estas arterias, calificando su Serviciabilidad como mala para el usuario, siendo un foco de infección permanente para la población del sector.

El trazo de la vía a construir presenta una topografía plana y su geometría es recta.

# METAS DEL PROYECTO PROGRAMADAS

EL CENTRO

El proyecto contempla principalmente las metas siguientes:

Demolición de carpeta asfáltica deteriorada para parche	: 168.33 m2

Carpeta Asfáltica en frío, e=1.5”	 para parches		: 168.33 m2

Carpeta Asfáltica en frío e=2” en recapeo		: 8,478.67 m2

Nivelación de buzones en general			: 15 unidades

LAS FLORES

Demolición de carpeta asfáltica de e=2”			: 288.36 m2

Carpeta Asfáltica en frío de e=2”			: 288.36 m2

Carpeta Asfáltica en frío de e=2” en recapeo		: 4655.36 m2

Nivelación de buzones en general			: 01 unidades

VISTA ALEGRE

Demolición de carpeta asfáltica de E=2”			: 219.24 m2

Carpeta Asfáltica en frío de e=2”			: 219.24 m2

Carpeta Asfáltica en frío de e=2” en recapeo		: 11,605.02 m2

Nivelación de buzones en general			: 18 unidades

# PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecución de obra es de 60 días calendarios.

# MODALIDAD Y SISTEMA DE EJECUCIÓN.

La modalidad de ejecución de la obra será por Contrata y el Sistema será a Suma Alzada.

# METRADOS.

Los metrados que están considerado para la elaboración del Expediente Técnico, es el resultado de un análisis detallado de los planos de diseño respectivos, los cuales son consecuencia de los trabajos de campo que se han ejecutado.

# COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios se han elaborado teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que se ejecutarán en la obra, habiéndose considerando los costos de la mano de obra según construcción civil.

Los materiales y equipos están cotizados en la ciudad de Trujillo, vigentes al mes de Agosto 2018.

Los rendimientos considerados son los utilizados en la ejecución de obras de pavimentaciones.

# PRESUPUESTO.

El monto del presupuesto de obra tiene el detalle siguiente:

|  | COSTO DIRECTO |  |  | S/. 947,545.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GASTOS GENERALES |  | 4.8000% | S/. 45,400.00 |
|  | UTILIDAD |  | 7.0000% | S/. 66,328.19 |
|  | SUB TOTAL |  |  | S/. 1,059,273.79 |
|  | IGV 18% |  |  | S/. 190,669.28 |
|  | VALOR REFERENCIAL |  |  | S/. 1,249,943.07 |

# CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

La obra debe ejecutarse en 60 días calendario, los mismos que podrán sufrir modificaciones por acontecimientos ajenos a la ejecución de obra.